ToDo List – Première Soutenance

5 Grandes tâches :

* Réalisation du jeu sur Unity
* Réalisation des modèles
* Réalisation des menus
* Réalisation du site web
* Préparation de la soutenance

Les modifications se font toujours sur la branche unstable. Interdiction de toucher à master.

Les projets unity se trouvent dans Unity/. Le dossier DOG/ contient la « vraie » version du jeu, modifiée uniquement lorsque qu’on rassemble ce qu’on a fait. Le dossier tests/ contient tous les développements en cours. Pour travailler sur une feature il faut copier DOG dans tests et le renommer.

Réalisation du jeu sur Unity

1. Terminer tous les scripts model (aucune interaction avec les game object) (Lundi)

* II 1 Stockage de l’état de jeu
* II 13 Vie du personnage : création d’une fonction pour retirer X vie. Regain de vie régulier.
* II 14 Vie des ennemis : Stockage de la vie des ennemis. Création d’une fonction pour retirer X vie.
* II 8 : Activer / Désactiver Slow Motion

1. Finir le système de déplacement du personnage et de la caméra (II 1 & 2 – pc)
2. II 11 Commencement du niveau (animation sans effet)
3. II 12 Fin du niveau (animation sans effet). Le même niveau est relancé
4. Assemblage de 1) à 4) dans DOG
5. II 10 Attaque du joueur (animation sans effet)
6. II 13 Vie du personnage
7. II14 Vie des ennemis
8. II 15 Mort du personnage
9. II 16 Mort des ennemis
10. Assemblage de 6) à 10) dans DOG.

A ce stade toutes les fonctions du jeu pour la première soutenance sont implémentées, mais avec quelques détails restants, et les bugs à corriger

1. Corriger les bugs remarqués
2. II 6 Système de téléportation
3. II 7 Système de vue « miroir » des portails
4. VII 1 Ennemis immobiles
5. Assemblage de 12 à 15 dans DOG
6. Traquer et corriger les bugs
7. Réaliser II 2 et 3 Déplacement du personnage et de la caméra pour l’Oculus
8. Traquer et corriger les bugs sur l’Oculus
9. Implémentation du niveau 1
10. Réalisation de la première version stable (master)

* Relier le bouton nouvelle partie avec le chargement du premier niveau
* Commencer le jeu sur le menu principal

Réalisation des modèles

?

Réalisation des menus

?

Réalisation du site web

?

Préparation de la soutenance

?